АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.03.2017                                                                                                     № 9-р

станица Вышестеблиевская

О проведении Всекубанского двухмесячника и субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Вышестеблиевского сельского поселения

Темрюкского района

Во исполнении распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 февраля 2017 года № 45-р «О проведении Всекубанского двухмесячника и субботника  по наведению санитарного порядка и благоустройству  территории населенных пунктов Краснодарского края в 2017 году», в целях обеспечения должного санитарного порядка, выполнения неотложных работ по благоустройству территории поселения и создания благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в    Вышестеблиевском  сельском  поселении Темрюкского района, в            весеннее - летний период:

- Провести на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района с 1 марта по 30 апреля 2017 года двухмесячник по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, 8 апреля 2017 года – Всекубанский субботник.

- Заместителю главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Н.Д. Шевченко:

- в рамках проведения двухмесячника организовать проведение субботников и еженедельных санитарных дней;

- утвердить план мероприятий проведения двухмесячника по

благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района;

- провести организационно-разъяснительную работу по обеспечению

силами подведомственных и иных организаций, а также учебных заведений и населения выполнения работ по благоустройству и санитарной очистке придомовых, внутриквартальных территорий, спортивных сооружений, автомобильных дорог местного значения, площадей, зеленых зон, рынков, мест торговли, мемориалов, памятных знаков, кладбищ, а также приведению в порядок фасадов общественных зданий и ограждений частных домовладений, иных территорий, закрепленных за соответствующими организациями;

- организовать работу по благоустройству обрезке деревьев и

кустарников, рощ, скверов, парков и других зон для отдыха населения, посадку новых саженцев и уходу за ними;

- организовать работу по ликвидации стихийных свалок на территории

поселения, обратив особое внимание на места массового отдыха населения и лесопосадки;

- еженедельно (по четвергам) представлять с нарастающим итогом

сведения о ходе проведения двухмесячника и 8 апреля 2017 года – о ходе проведения Всекубанского субботника в администрацию муниципального образования Темрюкский район (e-mail: otdelgkh-temruk.ru) для обобщения и доклада в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края по форме (приложение).

3. Начальнику общего отдела Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Л.Н. Бедаковой обнародовать данное распоряжение и разместить на официальном Интернет-сайте администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района.

4. Контроль за выполнением      распоряжения «О проведении Всекубанского двухмесячника и субботника по благоустройству м наведению санитарного порядка на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его  подписания.

Глава Вышестеблиевского сельского

поселения Темрюкского района                                                          П.К. Хаджиди

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению

администрации

Вышестеблиевского

сельского поселения

Темрюкского района

от_______  №  ________

СВЕДЕНИЯ

о ходе проведения двухмесячника и Всекубанского субботника по наведению санитарного порядка и благоустройству территорий  в  период

с 1 марта по  _____ марта (апреля)  2017 года

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посажено деревьев | шт. |  |  |
| 2 | Посажено кустарников | шт. |  |  |
| 3 | Засеяно газонов | кв.м |  |  |
| 4 | Посажено цветников | кв.м |  |  |
| 5 | Очищено от мусора территорий площадей, парков, скверов, кладбищ | Кв.м |  |  |
| 6 | Приведено в надлежащее состояние улицы | км |  |  |
| 7 | Отремонтировано придомовых контейнерных площадок | ед. |  |  |
| 8 | Отремонтировано тротуаров | кв. м |  |  |
| 9 | Установлено урн для сбора мусора в местах общего пользования | шт |  |  |
| 10 | Ликвидировано несанкционированных свалок | шт |  |  |
| 11 | Приведено в порядок кладбища | ед |  |  |
| 12 | Окрашено ограждения индивидуальных домовладений | ед |  |  |
| 13 | Отремонтировано детские, спортивные площадки | ед |  |  |
| 14 | Очищено лесополос прилегающих к территории поселения | км |  |  |
| 15 | Сдано на переработку вторичного сырья | М3 |  |  |
| 16 | Приняло участие | Тыс. чел |  |  |

Заместитель главы  Вышестеблиевского

сельского поселения  Темрюкского района                                    Н.Д. Шевченко

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к распоряжению

администрации

Вышестеблиевского

сельского поселения

Темрюкского района

от __________ №_____

План  мероприятий

по проведению субботника и  наведению санитарного порядка на территории

Вышестеблиевского  сельского поселения Темрюкского района.

| №№ п/п | наименование мероприятий | исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Провести заседание Общественного Совета с приглашением руководителей всех предприятий по вопросам проведения двухмесячника и субботников на территории Вышестеблиевского сельского поселения и закрепленных прилегающих территорий | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения |
| 2. | Провести субботники по наведению санитарного порядка 24 марта и 14 апреля 2017 года | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения, рекомендовать руководителям предприятий, общественность |
| 3. | Провести 8 апреля 2017 года субботник по наведению порядка на территории кладбищ Провести работы по наведению санитарного порядка и косметический ремонт памятников «Воинам освободителям». | Администрация сельского поселения, Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ-Комфорт», общественность |
| 4. | Проведение работ по благоустройству и санитарной очистке территорий закрепленных за предприятиями, внутри квартальных территорий, улиц, спортивных сооружений, зеленых зон, рынков, мест торговли, кладбищ, памятников, придомовых территорий, а также приведение в порядок фасадов зданий и ограждений частных домовладений. | Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ-Комфорт» Нечай В.В.- вся территория поселения Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, руководители органов территориального общественного самоуправления |
| 5. | Посадка цветов и кустарников в парковых зонах станицы Вышестеблиевской и поселка Виноградный | Администрация сельского поселения, Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ-Комфорт» |
| 6. | Благоустройство территории парков станицы Вышестеблиевская и поселка Виноградный (обрезка деревьев и кустарников, вывоз веток, побелка деревьев и бордюров) | Администрация сельского поселения, Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ-Комфорт», общественность |
| 7. | Очистка территории кладбищ от мусора | Население, муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ-Комфорт» |
| 8. | Подворный обход территории поселения, еженедельно мониторинг (каждую среду) | Руководители органов территориального общественного самоуправления, работники администрации |
| 9. | Уборка территорий прилегающих к частным домовладениям ежедневно | Рекомендовать жителям поселения |
| 10. | Отлов и утилизация бездомных бесхозных животных (собак, кошек) | Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ-Комфорт» |
| 11. | Ремонт общественных туалетов на территории поселения | Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ-Комфорт» |
| 12. | Активизировать работу административной комиссии | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения |
| 13. | Привести в должное состояние полезащитные полосы, кронировать насаждения вдоль автодорог, провести побелку | Рекомендовать руководителям предприятий, прилегающих к участкам собственности либо пользования |
| 14. | Провести организационно-разъяснительную работу среди населения через средства громкоговорящей связи и объявления | Директор Дома культуры станицы Вышестеблиевской, руководители органов территориального общественного самоуправления |
| 15. | 2 раза в месяц через средства массовой информации информировать население о выполнении Правил благоустройства | Администрация сельского поселения |

Заместитель главы

Вышестеблиевского

сельского поселения

Темрюкского района                                                                            Н.Д.Шевченко