ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к постановлению

администрации

Вышестеблиевского

сельского поселения

Темрюкского района

от 28.12.2018 г.  № 254

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства» в Вышестеблиевском сельском

поселении Темрюкского района

ПОДПРОГРАММА

«Поддержка коммунального хозяйства в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района на 2018 год»

Структура подпрограммы:

I. Паспорт подпрограммы.

II. Содержание:

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы;

3. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы;

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы;

5. Индикатор целей подпрограммы и критерии выполнения подпрограммы;

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее исполнением.

I. Паспорт подпрограммы

«Поддержка коммунального хозяйства» в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района на 2018 год

| Координатор подпрограммы | Начальник финансового отдела администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района; Руководитель МКУ «Вышестеблиевский ПЭЦ». |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района; МКУ «Вышестеблиевский ПЭЦ»» |
| Цели подпрограммы | - повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы жилищно-коммунального хозяйства для всех категорий потребителей; - эффективное использование энергетических ресурсов Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района. |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение технического обслуживания газопроводных установок; - обеспечение технического обслуживания водопроводных сетей. |
| Индикатор целей муниципальной подпрограммы и критерии выполнения подпрограммы | - обеспечение технического обслуживания газопроводных установок; - обеспечение технического обслуживания водопроводных сетей; - Мероприятия по газификации и водоснабжению |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования: Всего на 2018 год – 3013,3 тыс.рублей за счет средств местного бюджета - 96,6 тыс. рублей. за счет средств краевого бюджета – 2800,0 тыс.рублей, и за счет средств местного бюджета софинансирование – 116,7 тыс.рублей |
| Механизм реализации муниципальной подпрограммы и контроль за ее исполнением | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |

II. Содержание подпрограммы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Строительства инженерной инфраструктуры, такой как газификация, водоснабжение, водоотведение  в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района является отправной точкой для стабильного экономического развития и повышения экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности. Разработка проекта, а в последующем и строительство позволит привести инженерную инфраструктуру поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания и работы граждан, улучшит экологическую обстановку в поселении.

Профилактическое обслуживание электрозащитных устройств включает периодический технический осмотр установок, проверку эффективности их работы, а также контрольные измерения потенциалов на защищаемом трубопроводе в опорных пунктах. Данные мероприятие позволяют обеспечить безопасность установок и продлить их срок службы.

Мемориал боевой славы и вечный огонь, расположенные в центральной части Вышестеблиевского сельского поселения - являются главным символом поселения, и местом где проводятся все значимые и торжественные мероприятия такие как: праздники посвященные дню Победы в Великой Отечественной Войне , дню основания станицы и освобождения  ее от немецко-фашистких захватчиков и.т.д. В связи с этим техническое и коммунальное содержание мемориала является неотъемлемой частью патриотического и духовного воспитания населения, поэтому требует значительных финансовых вложений.

Поэтому только программно-целевой  подход к  решению данных  проблем, позволит обеспечить решение этих социально-значимых проблем.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

Основными целями подпрограммы являются:

- повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы жилищно-коммунального хозяйства для всех категорий потребителей;

-эффективное использование энергетических ресурсов Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района;

- обеспечение технического обслуживания газопроводных установок;

- обеспечение технического обслуживания водопроводных сетей.

Основной задачей подпрограммы является повышение уровня комфортности проживания населения.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы 2018 год.

3. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в приложении № 2 к подпрограмме.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 3013,3 тыс. руб., из них из средств местного бюджета – 96,6 тыс.рублей; из краевого бюджета – 2800,0 тыс.рублей, и из местного бюджета софинансирование -116,7 тыс.рублей :

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. Техническое обслуживание газопроводных установок и водопроводных сетей в станице Вышестеблиевской Темрюкского района | Всего | 3013,3 |
|  | Местный бюджет- софинансирование | 116,7 |
|  | Местный бюджет | 96,6 |
|  | Краевой бюджет | 2800,0 |
| 1.1 Закольцовка газопровода низкого давления | Всего | 529,0 |
|  | Местный бюджет -софинансирование | 29,0 |
|  | Краевой бюджет | 500 |
| 1.2 Проведение подводящих сетей газопровода к ДК Виноградному для обеспечения газом блочной котельной | Всего | 1329,0 |
|  | Местный бюджет -софинансирование | 29,0 |
|  | Краевой бюджет | 1300,0 |
| 1.3 Техническое обслуживание центральных водопроводных сетей. Текущий ремонт участка водопровода в п.Виноградный по ул.Садовая (от ул.Советская до ул.Суворова) | Всего | 1058,7 |
|  | Местный бюджет -софинансирование | 58,7 |
|  | Краевой бюджет | 1000,0 |
| 1.4 Мероприятия по газификации и водоснабжению | Всего | 96,6 |
|  | Местный бюджет | 96,6 |
|  | Краевой бюджет |  |
| ИТОГО |  | 3013,3 |

5. Индикатор целей подпрограммы и критерии выполнения подпрограммы.

Основными критериями по которым оценивается выполнение Программы, являются:

- выполнение расходных обязательств в полном объеме;

- количество обслуженных газопроводных установок;

- количество обслуженных водопроводных сетей.

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее исполнением.

Механизм реализации подпрограммы - исполнение всех программных мероприятий разработанных в соответствии с поставленными задачами.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем формирования пакета заявок на участие в реализации конкретных мероприятий программы. Обеспечение нужд в рамках реализации подпрограммы осуществляется посредством заключения на конкурсной основе контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции, оказание услуг с предприятиями, учреждениями и организациями.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Н.Д.Шевченко. Исполнитель подпрограммы ежеквартально предоставляет отчет о ходе выполнения мероприятий подпрограммы.

Начальник финансового отдела

администрации Вышестеблиевского

сельского поселения Темрюкского района                                      Е.Ю. Пивень